คู่มือกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์

Software Development Life Cycle (SDLC)
Procedure Manual

บริษัท ออร์บพลัส จำกัด
Orbplus Co., Ltd.

ISO 27001:2022
ระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

| เลขที่เอกสาร: | ORB-QP-IT-026 |
| --- | --- |
| เวอร์ชัน: | 1.0 |
| วันที่มีผลบังคับใช้: | 24 มกราคม 2569 |
| จัดทำโดย: | Angela AI / David Samanyaporn |

# สารบัญ

1. วัตถุประสงค์

2. ขอบเขต

3. คำนิยาม

4. บทบาทและความรับผิดชอบ

5. ส่วนที่ 1: SDLC รูปแบบโครงการ (Project-Based)

5.1 ขั้นตอนที่ 1: เริ่มต้นโครงการ

5.2 ขั้นตอนที่ 2: รวบรวมความต้องการ

5.3 ขั้นตอนที่ 3: ออกแบบระบบ

5.4 ขั้นตอนที่ 4: พัฒนาระบบ

5.5 ขั้นตอนที่ 5: ทดสอบระบบ

5.6 ขั้นตอนที่ 6: ติดตั้งระบบ

5.7 ขั้นตอนที่ 7: บำรุงรักษา

6. ส่วนที่ 2: รูปแบบธุรกิจ SaaS

7. เครื่องมือและระบบที่ใช้

8. เอกสารอ้างอิง ISO 27001

9. ภาคผนวก

# 1. วัตถุประสงค์

คู่มือฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อกำหนดกระบวนการและแนวปฏิบัติในการพัฒนาซอฟต์แวร์ของบริษัท ออร์บพลัส จำกัด ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ISO 27001:2022 โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้:

กำหนดมาตรฐานและขั้นตอนการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ชัดเจน

รับประกันความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลตลอดวงจรการพัฒนา

สร้างความสม่ำเสมอในการทำงานระหว่างทีมงาน

ควบคุมคุณภาพของซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้น

รองรับการตรวจสอบและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

# 2. ขอบเขต

คู่มือนี้ครอบคลุมกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ 2 รูปแบบ:

## 2.1 SDLC รูปแบบโครงการ (Project-Based)

สำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์ตามความต้องการเฉพาะของลูกค้า (Custom Development) ประกอบด้วย 7 ขั้นตอนหลักตั้งแต่เริ่มต้นโครงการจนถึงการบำรุงรักษา

## 2.2 รูปแบบธุรกิจ SaaS/สมัครสมาชิก

สำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ในรูปแบบ Software as a Service ครอบคลุม 12 ขั้นตอนตั้งแต่การวิจัยตลาดจนถึงการเติบโตอย่างยั่งยืน

# 3. คำนิยาม

| คำศัพท์ | คำจำกัดความ |
| --- | --- |
| SDLC | Software Development Life Cycle - วงจรการพัฒนาซอฟต์แวร์ |
| MVP | Minimum Viable Product - ผลิตภัณฑ์ขั้นต่ำที่ใช้งานได้ |
| SaaS | Software as a Service - ซอฟต์แวร์ในรูปแบบบริการ |
| UAT | User Acceptance Test - การทดสอบยอมรับโดยผู้ใช้ |
| SIT | System Integration Test - การทดสอบรวมระบบ |
| CI/CD | Continuous Integration/Continuous Deployment - การรวมและติดตั้งอย่างต่อเนื่อง |
| Sprint | ช่วงเวลาการทำงานในระบบ Agile โดยทั่วไป 2-4 สัปดาห์ |
| Code Review | การตรวจสอบ Source Code ก่อนรวมเข้าระบบหลัก |
| Pull Request | คำขอรวม Code เข้าสู่ Branch หลัก |
| Staging | สภาพแวดล้อมทดสอบก่อน Production |
| Production | สภาพแวดล้อมที่ใช้งานจริง |

# 4. บทบาทและความรับผิดชอบ

| บทบาท | ผู้รับผิดชอบ | ความรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- |
| ISMS Director (CEO) | คุณเกริก | อนุมัตินโยบาย, ตัดสินใจระดับสูง |
| ISMS Manager / PM | คุณณัฐวุฒิ | ดูแล ISMS, ประสานงาน, บริหารโครงการ |
| Tech Lead / Architect | TERA | ออกแบบสถาปัตยกรรม, Code Review |
| Backend Developer | INTENSE | พัฒนา API, Backend Logic |
| Frontend Developer | คุณอภิสิทธิ์ | พัฒนา User Interface |
| QA Engineer | คุณอรสา | ทดสอบระบบ, Bug Tracking |
| Document Controller | คุณอรสา | ควบคุมเอกสาร, บันทึกการประชุม |
| Cloud Support | INET | Infrastructure, Backup, Security |

# 5. ส่วนที่ 1: SDLC รูปแบบโครงการ (Project-Based)

กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ตามความต้องการเฉพาะของลูกค้า ประกอบด้วย 7 ขั้นตอนหลัก:

## 5.1 ขั้นตอนที่ 1: เริ่มต้นโครงการ (Project Initiation)

### วัตถุประสงค์:

เพื่อประเมินความเป็นไปได้ของโครงการและทำข้อตกลงเบื้องต้นกับลูกค้า

### กิจกรรมหลัก:

1.1 รับความต้องการจากลูกค้า: รับข้อมูลความต้องการเบื้องต้นจากลูกค้า บันทึกใน ClickUp

1.2 ประชุมรับ Brief: ทำความเข้าใจขอบเขตและความต้องการ ผู้เข้าร่วม: PM, Tech Lead, ลูกค้า

1.3 ศึกษาความเป็นไปได้: วิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางเทคนิคและธุรกิจ โดย Tech Lead

1.4 จัดทำใบเสนอราคา: ประมาณการค่าใช้จ่ายและระยะเวลา

1.5 ลงนามสัญญา: ทำสัญญาโครงการ + NDA (ถ้าจำเป็น)

### เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

ใบเสนอราคา

สัญญาโครงการ

NDA (ถ้ามี)

Meeting Minutes

### เกณฑ์การผ่าน:

ลูกค้าลงนามในสัญญาและชำระเงินงวดแรก (ถ้ามี)

## 5.2 ขั้นตอนที่ 2: รวบรวมความต้องการ (Requirements)

### วัตถุประสงค์:

เพื่อรวบรวมและจัดทำเอกสารความต้องการของระบบอย่างครบถ้วน

### กิจกรรมหลัก:

2.1 รวบรวมความต้องการ: สัมภาษณ์ผู้ใช้งาน รวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ

2.2 เขียน Use Case / User Story: จัดทำเอกสารความต้องการ บันทึกใน ClickUp

2.3 กำหนดความต้องการอื่นๆ: ประสิทธิภาพ, ความปลอดภัย, ความสามารถขยายตัว

2.4 ทบทวนความต้องการ: ลูกค้าตรวจสอบและให้ความเห็น

2.5 ลูกค้าอนุมัติขอบเขต: Sign-off เอกสารความต้องการ

### เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

Software Requirements Specification (SRS)

Use Case Document

User Story (ClickUp)

### เกณฑ์การผ่าน:

ลูกค้าลงนามอนุมัติเอกสารความต้องการ

## 5.3 ขั้นตอนที่ 3: ออกแบบระบบ (Design)

### วัตถุประสงค์:

เพื่อออกแบบสถาปัตยกรรมและรายละเอียดทางเทคนิคของระบบ

### กิจกรรมหลัก:

3.1 ออกแบบสถาปัตยกรรม: โครงสร้างระบบโดย TERA (Tech Lead)

3.2 ออกแบบฐานข้อมูล: ER Diagram, Data Dictionary

3.3 ออกแบบหน้าจอ: Wireframe / Mockup / Prototype

3.4 ออกแบบ API: RESTful API Specification โดย INTENSE

3.5 ทบทวนการออกแบบ: TERA ตรวจสอบ, ลูกค้าอนุมัติ

### เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

System Architecture Document

Database Design (ER Diagram)

API Specification

UI/UX Design

## 5.4 ขั้นตอนที่ 4: พัฒนาระบบ (Development)

### วัตถุประสงค์:

เพื่อพัฒนา Source Code ตามที่ออกแบบไว้

### กิจกรรมหลัก:

4.1 เตรียมสภาพแวดล้อม: สร้าง GitHub Repository, ตั้งค่า Dev/Staging บน INET Cloud

4.2 วางแผน Sprint: แบ่ง Task ใน ClickUp, มอบหมายผู้รับผิดชอบ

4.3 เขียนโปรแกรม: Frontend: คุณอภิสิทธิ์, Backend: INTENSE

4.4 ตรวจสอบ Code: TERA ทำ Code Review ผ่าน GitHub Pull Request

4.5 ทดสอบหน่วย: Developer ทดสอบ Unit Test, แก้ไข Bug

### แนวปฏิบัติด้านความปลอดภัย:

ห้าม Commit credentials/secrets ลง Repository

ใช้ Environment Variables สำหรับ Configuration

ปฏิบัติตาม OWASP Top 10 Guidelines

ต้องผ่าน Code Review ก่อน Merge

## 5.5 ขั้นตอนที่ 5: ทดสอบระบบ (Testing)

### วัตถุประสงค์:

เพื่อตรวจสอบว่าระบบทำงานถูกต้องตามความต้องการ

### กิจกรรมหลัก:

5.1 ทดสอบการรวมระบบ (SIT): คุณอรสา (QA) ทดสอบระบบรวม

5.2 ติดตาม Bug: บันทึกใน ClickUp, มอบหมาย Developer แก้ไข

5.3 แก้ไข Bug: Developer แก้ไข, QA ตรวจสอบซ้ำ

5.4 ทดสอบยอมรับ (UAT): ลูกค้าทดสอบใน Staging Environment

5.5 ลูกค้าอนุมัติ: Sign-off UAT

### เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

Test Plan

Test Cases

Bug Report (ClickUp)

UAT Sign-off

## 5.6 ขั้นตอนที่ 6: ติดตั้งระบบ (Deployment)

### วัตถุประสงค์:

เพื่อติดตั้งระบบสู่ Production Environment

### กิจกรรมหลัก:

6.1 ขอเปลี่ยนแปลงระบบ: กรอก FM-037 Change Request, ขออนุมัติ

6.2 สำรองข้อมูล: INET Backup, Database Snapshot

6.3 ติดตั้งสู่ Production: GitHub Actions → INET Cloud

6.4 ทดสอบ Production: Smoke Test ฟังก์ชันหลัก

6.5 เปิดใช้งานจริง: GO-LIVE, แจ้งลูกค้า

### เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

FM-037 Change Request

Deployment Checklist

Rollback Plan

## 5.7 ขั้นตอนที่ 7: บำรุงรักษา (Maintenance)

### วัตถุประสงค์:

เพื่อดูแลและปรับปรุงระบบหลังติดตั้ง

### กิจกรรมหลัก:

7.1 สนับสนุนและติดตาม: INET Cloud Monitoring, ClickUp Incident Tracking

7.2 รับแจ้งปัญหา: บันทึก Incident ใน ClickUp ตาม QP-IT-011

7.3 แก้ไขปัญหา: วิเคราะห์และแก้ไขตามระดับความรุนแรง

7.4 ปรับปรุงระบบ: Patch, Update, Enhancement

# 6. ส่วนที่ 2: รูปแบบธุรกิจ SaaS/สมัครสมาชิก

กระบวนการพัฒนาและบริหารผลิตภัณฑ์ SaaS ครอบคลุม 4 ส่วนหลัก 12 ขั้นตอน:

## ส่วน A: การพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product Development)

### ขั้นตอนที่ 1: ไอเดียและวิจัย (Ideation & Research)

วิจัยตลาด - ศึกษาตลาด คู่แข่ง วิเคราะห์แนวโน้ม

วิเคราะห์ Pain Point - ปัญหาของลูกค้า โอกาสทางธุรกิจ

คุณค่าที่นำเสนอ - คุณค่าที่มอบให้ลูกค้า จุดขายที่แตกต่าง

### ขั้นตอนที่ 2: วางแผนผลิตภัณฑ์ (Product Planning)

วิสัยทัศน์ผลิตภัณฑ์ - เป้าหมายระยะยาว ทิศทางผลิตภัณฑ์

กำหนด MVP - Core Features ผลิตภัณฑ์ขั้นต่ำ

กลยุทธ์ราคา - กำหนดราคา/แพ็กเกจ ระดับสมาชิก

แผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ - ตารางออกรุ่น ลำดับการพัฒนา

### ขั้นตอนที่ 3: ออกแบบและพัฒนา (Design & Development)

ออกแบบ UX/UI - ประสบการณ์ผู้ใช้ ออกแบบหน้าจอ

ออกแบบสถาปัตยกรรม - Multi-tenant Design โครงสร้างขยายตัวได้

พัฒนาแบบ Agile - ทำงานเป็น Sprint ใช้ GitHub + ClickUp

ติดตั้งระบบความปลอดภัย - การยืนยันตัวตน เข้ารหัส ปกป้องข้อมูล

### ขั้นตอนที่ 4: ทดสอบและ Beta (Testing & Beta)

ทดสอบภายใน - ทีม QA (คุณอรสา)

โปรแกรม Beta - ผู้ใช้กลุ่มแรก รวบรวม Feedback

ปรับปรุงต่อเนื่อง - ปรับปรุงตาม Feedback แก้ไข Bug

## ส่วน B: การออกสู่ตลาดและได้มาซึ่งลูกค้า (Go-to-Market)

### ขั้นตอนที่ 5: เปิดตัวผลิตภัณฑ์ (Product Launch)

กลยุทธ์ออกสู่ตลาด - แผนการตลาด กลุ่มเป้าหมาย

แคมเปญการตลาด - Content, SEO, Ads, Social Media

Sales Enablement - Demo scripts, Pricing materials, เอกสารขาย

เปิดให้สมัครสมาชิก - LAUNCH

### ขั้นตอนที่ 6: ได้มาซึ่งลูกค้า (Customer Acquisition)

Lead Generation - ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ Inbound marketing

ทดลองใช้ฟรี / Freemium - ใช้งานฟรีจำกัด ลองก่อนซื้อ

สาธิตผลิตภัณฑ์ - นำเสนอขาย แสดงฟีเจอร์

Conversion - เปลี่ยนจากทดลองเป็นลูกค้าจริง

### ขั้นตอนที่ 7: รับลูกค้าใหม่ (Onboarding)

ตั้งค่าบัญชี - สมัครสมาชิก เลือกแพ็กเกจ

Welcome Journey - Tutorial / Walkthrough คู่มือเริ่มต้น

Configuration - ตั้งค่าระบบ นำเข้าข้อมูล

Activation - ลูกค้าเริ่มใช้งานจริง ได้รับคุณค่า

## ส่วน C: วงจรชีวิตลูกค้าและบริการ (Customer Lifecycle)

### ขั้นตอนที่ 8: จัดการสมาชิก (Subscription Management)

ออกบิลและใบแจ้งหนี้ - ออกบิลอัตโนมัติ Auto-recurring

เก็บเงิน - ชำระผ่าน Payment Gateway / โอนเงิน

จัดการ Plan - Upgrade / Downgrade / Add-ons

Usage Monitoring - ติดตามการใช้งาน Quota / Limits

### ขั้นตอนที่ 9: ความสำเร็จลูกค้า (Customer Success)

Health Score - ติดตามสุขภาพลูกค้า Usage analytics

ติดต่อเชิงรุก - Check-in calls, Best practices

Feature Adoption - ช่วยใช้ฟีเจอร์ใหม่ Training sessions

Value Realization - ติดตาม ROI, Success stories

### ขั้นตอนที่ 10: สนับสนุนและบริการ (Support & Service)

Help Desk - ระบบ Ticket (ClickUp Support)

ฐานความรู้ - Self-service docs, FAQ, Tutorials

SLA Management - Response time, Resolution time

Incident Management - ตาม QP-IT-011 สำหรับ Critical issues

### ขั้นตอนที่ 11: รักษาและต่ออายุ (Retention & Renewal)

แจ้งเตือนต่ออายุ - แจ้งก่อนหมดอายุ 30/14/7 วัน

ป้องกันการยกเลิก - ตรวจจับลูกค้าเสี่ยง Save offers

Upselling - เสนอ Plan สูงขึ้น Cross-sell ผลิตภัณฑ์อื่น

ต่อสัญญา - ต่ออายุรายปี / Multi-year

## ส่วน D: การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement)

### ขั้นตอนที่ 12 + KPIs:

วิวัฒนาการผลิตภัณฑ์ - Feedback ลูกค้า ปรับปรุง Roadmap

ตัวชี้วัดหลัก - MRR/ARR, CAC/LTV, Churn Rate, NPS Score

วงจรต่อเนื่อง - Feedback → ปรับปรุง → ออกรุ่น → วัดผล

# 7. เครื่องมือและระบบที่ใช้

| เครื่องมือ | วัตถุประสงค์ |
| --- | --- |
| GitHub | Source Code Management, Version Control, Pull Request, Code Review |
| ClickUp | Project Management, Task Tracking, Incident Management, Support Tickets |
| INET Cloud | Cloud Infrastructure, Server, Network, Backup, DR |
| GitHub Actions | CI/CD, Automated Testing, Deployment |
| Payment Gateway | ระบบชำระเงินสำหรับ SaaS Billing, Subscription Management |

# 8. เอกสารอ้างอิง ISO 27001

QP-IT-011: แนวปฎิบัติการเกิดอุบัติการ (Incident Management)

QP-IT-013: แนวปฏิบัติการสร้างความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity)

QP-IT-015: แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมการเปลี่ยนแปลงระบบ (Change Control)

QP-IT-023: แนวปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลสำหรับการใช้ Cloud

FM-037: แบบฟอร์มคำร้องขอเปลี่ยนแปลง (Change Request)

# 9. ประวัติการแก้ไขเอกสาร

| เวอร์ชัน | วันที่ | ผู้แก้ไข | รายละเอียด |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 24/01/2569 |  | จัดทำเอกสารฉบับแรก |