| บริษัท อ็อบพลัส จำกัด ORB PLUS COMPANY LIMITED แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมการเปลี่ยนแปลงระบบ (System Change Control Procedure) |  |  |
| --- | --- | --- |
| หมายเลขเอกสาร | ครั้งที่ (Rev.) : | วันที่อนุมัติใช้ |
| ORB-QP-IT-015 |  |  |
| ผู้จัดทำ | ผู้ทบทวน | ผู้อนุมัติ |
| ลายเซ็น ............................…………...... (ชื่อ - นามสกุล) ตำแหน่ง........................................... วันที่.......เดือน..............พ.ศ.25XX | ลายเซ็น ............................…………...... (ชื่อ - นามสกุล) ตำแหน่ง........................................... วันที่.......เดือน..............พ.ศ.25XX | ลายเซ็น ............................…………...... (ชื่อ - นามสกุล) ตำแหน่ง........................................... วันที่.......เดือน..............พ.ศ.25XX |

ประวัติการแก้ไขเอกสาร

| ลำดับที่ | แก้ไขครั้งที่ | วัน/เดือน/ปี | รายละเอียด | ผู้จัดทำ/ผู้แก้ไข |
| --- | --- | --- | --- | --- |

สารบัญ

1.  วัตถุประสงค์ (Objective)	4

2.  ขอบเขตและการบังคับใช้ (Scope of Enforcement)	4

3.  คำนิยามศัพท์และคำจำกัดความ (Terminology and Abbreviation)	4

4.	บทบาทและความรับผิดชอบ (Role and Responsibility)	5

5.  ขั้นตอนปฏิบัติงาน (Procedure)	6

5.1	การปฏิบัติการดำเนินงานเพื่อบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management Procedure)	6

5.2	ประเภทของการเปลี่ยนแปลง (Change Type)	7

5.3    เกณฑ์การพิจารณาระดับผลกระทบ (Impact Classification)	8

6.  เอกสารที่เกี่ยวข้อง (Related Document)	9

7.  บันทึกผล (Record)	9

1.  วัตถุประสงค์ (Objective)

- เพื่อกำหนดแนวปฏิบัติการปฏิบัติการควบคุมการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขระบบและทำให้มั่นใจว่าทุกๆการเปลี่ยนแปลงถูกดำเนินการภายใต้การควบคุม

- เพื่อลดความเสี่ยงและผลกระทบต่อการดำเนินการทางธุรกิจอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลง

- เพื่อให้การเปลี่ยนแปลงนั้นสามารถตอบสนองความต้องการได้ตามวัตถุประสงค์

- เพื่อให้สามารถเก็บข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพื่อนำมาวิเคราะห์และพัฒนาปรับปรุงการเปลี่ยนแปลงให้ดียิ่งขึ้นต่อไปอย่างต่อเนื่องในอนาคต

2.  ขอบเขตและการบังคับใช้ (Scope of Enforcement)

ขั้นตอนในการควบคุมการเปลี่ยนแปลงระบบ โดยมีขอบเขตแฃะการบังคับใช้สำหรับ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท อ็อบพลัส จำกัด

A.8.32 Change management Control

3.  คำนิยามศัพท์และคำจำกัดความ (Terminology and Abbreviation)

-

- บทบาทและความรับผิดชอบ (Role and Responsibility)

| บทบาท | ความรับผิดชอบ |
| --- | --- |
| ผู้ใช้งาน/หัวหน้าแผนกที่เกี่ยวข้อง | - แจ้งเรื่องเหตุขัดข้องในระบบสารสนเทศ - แจ้งเรื่องการเปลี่ยนแปลงที่ต้องการ - รับทราบผลการเปลี่ยนแปลง |
| เจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือและแก้ปัญหาด้านระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT support) | - รับทราบ และแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ที่ผู้รับผิดชอบ - แจ้งผลการการอนุมัติ |
| ผู้จัดการบริหารโครงการ (Project Manager) | - พิจารณาคำร้องขอและกำหนดประเภทการเปลี่ยนแปลง - ดำเนินการวิเคราะห์ผลกระทบและความเสี่ยงที่จะเกิดจากการร้องขอให้มีการเปลี่ยนแปลง - แจ้งขอเปลี่ยนแปลงระบบ ไปยังผู้ให้บริการภายนอก - ดำเนินการแก้ไขตามคำร้องขอเปลี่ยนแปลง - บันทึกผลการเปลี่ยนแปลงและรายงานผล - สำรองข้อมูลในระบบรวมถึงจำลองระบบเพื่อใช้ในการทดสอบหากจำเป็นเพื่อลดความเสียหายหากดำเนินการ - ผิดพลาดเฝ้าระวังผลการดำเนินงานจนกระทั่งแน่ใจว่าการเปลี่ยนแปรงใดๆไม่มีผลกระทบต่อระบบที่ให้บริการในปัจจุบัน - ทำหน้าที่ประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง |
| ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Manager) | - พิจารณาผลกระทบและความเสี่ยงที่จะเกิดจากการร้องขอให้มีการเปลี่ยนแปลง - พิจารณาอนุมัติการร้องขอการเปลี่ยนแปลง ประเภท Normal Change และ Standard Change - นำเสนอต่อผู้คณะกรรมการฯ / ผู้บริหาร เพื่อพิจารณาอนุมัติคำร้องขอเปลี่ยนแปลงประเภท Emergency Change - แจ้งผลอนุมัติคำร้องขอเปลี่ยนแปลง - รับทราบผลการดำเนินงาน |
| ผู้จัดการทั่วไป (General Manager) | - พิจารณาอนุมัติคำร้องขอเปลี่ยนแปลง ประเภท Emergency Change |

5.   ขั้นตอนปฏิบัติงาน (Procedure)

5.1	การปฏิบัติการดำเนินงานเพื่อบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management Procedure)

| ขั้นตอนการปฏิบัติการดำเนินงานเพื่อบริหารการเปลี่ยนแปลง |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ขั้นตอนปฏิบัติ | ผู้ใช้งาน/หัวหน้าแผนกที่เกี่ยวข้อง | เจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือและแก้ ปัญหาด้านระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT support) | ผู้จัดการบริหารโครงการ (Project Manager) | ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Manager) |
| 1.ผู้ใช้งาน/หัวหน้าแผนกที่เกี่ยวข้อง • แจ้งเรื่องความต้องการเปลี่ยนแปลงผ่าน..............2. เจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือและแก้ ปัญหาด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT support) • รับทราบและแจ้งต่อเจ้าหน้าทีที่รับผิดชอบ 3. ผู้จัดการบริหารโครงการ (Project Manager) • พิจารณาประเภทการเปลี่ยนแปลง 4. ผู้จัดการบริหารโครงการ (Project Manager) • วิเคราะห์ผลกระทบและความเสี่ยงที่เกิด 5. ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT Manager) • พิจารณาผลกระทบและความเสี่ยง 6. ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT Manager) • พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลง 7.ผู้จัดการบริหารโครงการ (Project Manager) • พิจารณาความสามารถในการดำเนินการเปลี่ยนแปลง - ได้ : ดำเนินการแก้ไข - ไม่ได้ : แจ้งผู้ให้บริการภายนอก • ดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลง - สำเร็จ : บันทึกผลและรายงานผล - ไม่สำเร็จ : ดำเนินการกู้คืนระบบ 8. .ผู้จัดการบริหารโครงการ (Project Manager) • รับทราบผลการเปลี่ยนแปลง 9. .ผู้จัดการบริหารโครงการ (Project Manager) • แจ้งผลการไม่อนุมัติ 10. ผู้ใช้งาน/หัวหน้าแผนกที่เกี่ยวข้อง,เจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือและแก้ ปัญหาด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT support),ผู้จัดการบริหารโครงการ (Project Manager) • รับทราบผลไม่อนุมัติ | สิ้นสุด 1.แจ้งเรื่องความต้องการเปลี่ยนแปลง เริ่มต้น | 2.รับทราบและแจ้งจนท. ที่รับผิดชอบ | 10.บันทึกผลและรายงาน 9.ดำเนินการกู้คืนระบบ 14. รับทราบผลไม่อนุมัติ 12.แจ้งผู้ให้บริการภายนอก 8.ดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลง สำเร็จ ไม่สำเร็จ เปลี่ยนแปลงสำเร็จ ? ไม่ได้ ได้ ดำเนินการได้เอง 7.พิจารณาความสามารถในการดำเนินการเปลี่ยนแปลง 4.วิเคราะห์ผลกระทบและความเสี่ยงที่เกิด 3.พิจารณาประเภทการเปลี่ยนแปลง | อนุมัติ ไม่อนุมัติ 13.แจ้งผลการไม่อนุมัติ สิ้นสุด อนุมัติ 6.พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลง 5.พิจารณาผลกระทบและความเสี่ยง 11.รับทราบผลการเปลี่ยนแปลง |

5.2	ประเภทของการเปลี่ยนแปลง (Change Type)

| ประเภทการเปลี่ยนแปลง | รายละเอียด | ผู้มีอำนาจ พิจารณาอนุมัติ |
| --- | --- | --- |
| Emergency Change | การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบสูง (High) และเร่งด่วน (Urgency) ต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วนหรือทันที ส่งผลกระทบทำให้การให้บริการหลักหยุดชะงัก หรือส่งผลกระทบกับประสิทธิภาพการให้บริการระดับองค์กร ตัวอย่าง การแก้ไขอย่างเร่งด่วนจากการตรวจพบว่าอุปกรณ์ Server สำหรับระบบหลัก (Core System) ชำรุดเสียหาย | Emergency Change Advisory Board (ECAB) |
| Normal Change | การเปลี่ยนแปลงที่มีความสำคัญระดับสูงมีผลกระทบต่อการให้บริการในระบบหลัก (Core Systems) เช่น RPA เป็นต้น หรือส่งผลกระทบต่อกระบวนการดำเนินงานหลายกลุ่มผู้ใช้งานตัวอย่าง - การเปลี่ยนอุปกรณ์ Network Switch ที่อาจส่งผลทำให้การบริการหยุดชะงัก - การเปลี่ยนแปลงระบบปฏิบัติการ (Operating Systems) - การ Update Patch ของซอฟต์แวร์ที่มีความเสี่ยงสูงและอาจส่งผลกระทบกับระบบ - การ Update Patch ของระบบปฏิบัติการบน Server ที่มีความเสี่ยงสูง และอาจส่งผลกระทบกับระบบ | Change Advisory Board (CAB) |
| Standard Change | การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบในระดับต่ำเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ถูกกำหนดขึ้นเบื้องต้นหรือพบบ่อย (Common) และไม่ส่งผลกระทบต่อกระบวนการดำเนินงานหรือกระทบบางกลุ่มผู้ใช้งานจำนวนน้อย ตัวอย่าง - การแก้ไขปัญหาอุปกรณ์ชำรุดหรือใช้การไม่ได้ - การขอเปิด Policy Firewall เพิ่มเติม โดยไม่ส่งผลกระทบต่อระบบ | Change Advisory Board (CAB) |

5.3    เกณฑ์การพิจารณาระดับผลกระทบ (Impact Classification)

| ระดับผลกระทบ | ผลกระทบด้านเทคนิค/ ด้านธุรกิจ | ระยะเวลาเฝ้าระวัง |
| --- | --- | --- |
| สูง (High) | - การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อการให้บริการในระบบหลัก (Core Systems) หรือมีผลกระทบต่อการให้บริการมากกว่าหนึ่งการบริการ การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อการทำงานมากกว่า 2 Module ขึ้นไป - การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อ User เป็นวงกว้างหรือจำนวนมาก หรือมีผลกระทบต่อการดำเนินงานทางธุรกิจหลัก (Critical Business Operation) | อย่างน้อย 7 วัน |
| ปานกลาง (Medium) | - การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อการให้บริการหนึ่งการบริการ - การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อการทำงานมากกว่า 1 Module ขึ้นไป - การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อ User บางส่วน หรือการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานทางธุรกิจ (Business Operation) | อย่างน้อย 7 วัน |
| ต่ำ (Low) | - การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบบางส่วนของการให้บริการ - การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อการทำงาน 1 Module - การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานทางธุรกิจ (Business Operation) | อย่างน้อย 7 วัน |

นอกจากนี้ในการประเมินผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอาจจะคำนึงถึงเรื่องเหล่านี้ประกอบ ตัวอย่างเช่น

- ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่กระทำต่อการดำเนินงานทางธุรกิจ

- ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อโครงสร้างพื้นฐานและการให้บริการตามข้อกำหนดต่างๆ อาทิเช่น Service Level Agreement (SLA) เป็นต้น

- ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อการให้บริการอื่นๆ ที่ใช้โครงสร้างพื้นฐานร่วมกัน

- ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องภายในองค์กร

- ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นหากไม่ดำเนินการการเปลี่ยนแปลง

- ความต้องการในทรัพยากรต่างๆ (อาทิเช่น ค่าใช้จ่าย, จำนวนผู้ปฏิบัติงานที่พร้อมสำหรับดำเนินการการเปลี่ยนแปลง, ระยะเวลาที่สามารถดำเนินการ, เครื่องมือหรือโครงสร้างที่ต้องมีหรือพร้อมใช้งาน เป็นต้น) ในการดำเนินการ Implement สำหรับการเปลี่ยนแปลงนั้น

6.  เอกสารที่เกี่ยวข้อง (Related Document)

| รหัสเอกสาร | ชื่อเอกสาร |
| --- | --- |
| - | - |

7.  บันทึกผล (Record)

| รหัสเอกสาร | ชื่อแบบฟอร์ม/บันทึก | ระยะเวลาในการจัดเก็บ |
| --- | --- | --- |
| ORB-FM-IT-037 | แบบฟอร์มคำร้องขอเปลี่ยนแปลง Change Request | 2 ปี |

|  | บริษัท อ็อบพลัส จำกัด | เรื่อง แบบฟอร์มคำร้องขอเปลี่ยนแปลง Change Request | รหัสเอกสาร ​: ORB-FM-IT-037 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ผู้จัดทำ : คณะกรรมการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล | ฉบับที่ : 1 | แก้ไขครั้งที่ :00 |
|  |  | ระดับชั้นความลับ : ภายใน | วันที่ประกาศใช้ : |  |

| ส่วนที่ 1 รายละเอียดผู้ร้องขอการเปลี่ยนแปลง (สำหรับผู้ร้องขอ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| เลขที่คำร้อง |  |  |  |
| ชื่อผู้ร้องขอการเปลี่ยนแปลง |  |  |  |
| หน่วยงาน |  |  |  |
| รายละเอียดการเปลี่ยนแปลง เพื่อทําความเข้าใจและวางแผนผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ต่อกําหนดการเปลี่ยนแปลงและต่อองค์กรโดยรวม |  |  |  |
| แผนการดำเนินงาน |  |  |  |
| ประเมินความเสี่ยง (ระบบและผู้ใช้ที่ได้รับผลกระทบ) |  |  |  |
| ทรัพยากรและงบประมาณ |  |  |  |
| ระยะเวลาที่คาดว่าจะเปลี่ยนแปลง |  |  |  |
| เอกสารแนบ(ถ้ามี) |  |  |  |
| ลงชื่อ (ผู้ร้องขอ) |  | วันที่ |  |

| ส่วนที่ 2 เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการประเมินผลกระทบ วิเคราะห์ และ อนุมัติ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ประเภทของการเปลี่ยนแปลง (Change Type) |  Emergency  Normal  Standard |  |  |
| เกณฑ์การพิจารณาระดับผลกระทบ (Impact Classification) |  สูง  ปานกลาง  ต่ำ |  |  |
| ระบบที่เกี่ยวข้อง |  ฐานข้อมูล  ฮารด์แวร์  ระบบเครือข่าย  ระบบปฏิบัติการ  ห้องศูนย์คอมพิวเตอร์  ระบบสำรองข้อมูล  อื่นๆ ………………………………………………………………………….. |  |  |
| ***ข้อแนะนำ*** 1.ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่กระทำต่อการดำเนินงานทางธุรกิจ 2.ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อโครงสร้างพื้นฐานและการให้บริการตามข้อกำหนดต่างๆ อาทิเช่น Service Level Agreement (SLA) เป็นต้น 3.ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อการให้บริการอื่นๆ ที่ใช้โครงสร้างพื้นฐานร่วมกัน 4.ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องภายในองค์กร 5.ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นหากไม่ดำเนินการการเปลี่ยนแปลง 6.ความต้องการในทรัพยากรต่างๆ (อาทิเช่น ค่าใช้จ่าย, จำนวนผู้ปฏิบัติงานที่พร้อมสำหรับดำเนินการการเปลี่ยนแปลง, ระยะเวลาที่สามารถดำเนินการ, เครื่องมือหรือโครงสร้างที่ต้องมีหรือพร้อมใช้งาน เป็นต้น) ในการดำเนินการ Implementation สำหรับการเปลี่ยนแปลงนั้น |  |  |  |
| พิจารณาอนุมัติโดยหัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ |  อนุมัติให้ดำเนินการ  ไม่อนุมัติให้ดำเนินการเนื่องจาก ………………………………………… |  |  |
| ลงชื่อ (ผู้ประเมินผลกระทบ วิเคราะห์) เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ |  | วันที่ |  |
| ลงชื่อ (ผู้อนุมัติ) หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ |  | วันที่ |  |

| ส่วนที่ 3 คณะกรรมการฯ / ผู้บริหาร อนุมัติในกรณี Emergency เท่านั้น |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| การดำเนินการเปลี่ยนแปลง |  อนุมัติให้ดำเนินการ |  |  |
|  |  ไม่อนุมัติให้ดำเนินการ เนื่องจาก....... |  |  |
| ลงชื่อ (หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ) นำเสนอ |  | วันที่ |  |
| ลงชื่อ (คณะกรรมการฯ / ผู้บริหาร) อนุมัติ |  | วันที่ |  |